Приложение

к отчету о реализации муниципальной

программы Кормиловского муниципального

района «Жилищное строительство.

Развитие коммунальной и транспортной

инфраструктуры Кормиловского муниципального

района на 2021-2026 годы» за 2023 год

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Оценка эффективности реализации муниципальной программы Кормиловского муниципального района «Жилищное строительство. Развитие коммунальной и транспортной инфраструктуры Кормиловского муниципального района на 2021-2026 годы» построена на основе принципа эффективности использования бюджетных средств, установленного статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Данный принцип предусматривает необходимость достижения запланированных значений целевых индикаторов с использованием наименьшего объема финансового обеспечения реализации соответствующих мероприятий подпрограммы и (или) достижения наилучших значений целевых индикаторов с использованием определенного бюджетом финансового обеспечения реализации соответствующих мероприятий подпрограммы.

Оценка эффективности реализации каждой подпрограммы, входящей в муниципальную программу Кормиловского муниципального района «Жилищное строительство. Развитие коммунальной и транспортной инфраструктуры Кормиловского муниципального района на 2021-2026 годы» (далее – Программа) определена как среднее арифметическое оценок эффективностей основных мероприятий, входящих в состав подпрограмм.

Улучшение жилищных условий и повышение комфортности проживания населения-основной показатель эффективности функционирования жилищно-коммунального комплекса Кормиловского муниципального района.

Для эффективного развития территорий необходимо качественное территориальное планирование, включающее в себя планирование развития территорий, в том числе для установления функциональных зон, определения планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения.

Некоторые проблемы в жилищно-коммунальном комплексе остаются нерешенными. К ним, в частности, относятся: высокая степень износа основных фондов коммунальной инфраструктуры; недостаточно высокое качество жилищно-коммунальных услуг; необходимость повышения уровня обеспеченности жилищного фонда муниципальных образований отоплением.

В рамках мероприятий программы реализуются мероприятия по модернизации объектов коммунальной сферы. Тем самым обеспечивается бесперебойное тепло-, водоснабжение. Уменьшается количество инцидентов и аварий в системах тепло- и водоснабжения.

Проблемы обеспечения населения питьевой водой надлежащего качества в достаточном количестве и экологической безопасности водопользования являются актуальными для Кормиловского муниципального района.

Некоторые проблемы развития системы водоснабжения в Кормиловском муниципальном районе остаются нерешенными. К ним, в частности, относятся:

- высокая доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене;

- неэффективное использование водных ресурсов, потеря воды в процессе производства и транспортировки до потребителей;

- отсутствие частных инвестиций в процессе модернизации и развития отрасли водоснабжения.

Развитие транспортной системы является необходимым условием для улучшения качества жизни населения Кормиловского района. Развитие и модернизация автомобильных дорог должны обеспечивать экономическое развитие Кормиловского муниципального района. Несоответствие уровня развития автомобильных дорог приводит к существенному росту расходов, повышению уровня аварийности. Указанные проблемы возникают в виду недостаточного объема финансирования дорожной отрасли, который не в состоянии исполнить нарастающий износ автомобильных дорог, что создает угрозу безопасности движения.

Реализация мероприятий по энергосбережению в бюджетном секторе Кормиловского муниципального района позволяет минимизировать затраты бюджета на содержание объектов.

К проблемным вопросам в сфере энергосбережения в Кормиловском районе относятся:

- высокий моральный и физический износ энергетического оборудования, несбалансированность фактического наличия и потребности в мощностях электросетевой и теплосетевой инфраструктуры;

- недостаточное оборудование зданий, строений и сооружений приборами учета энергетических ресурсов и воды.

Таким образом, проблема энергосбережения носит многоцелевой и межотраслевой характер, затрагивает интересы всех сфер экономики и социальной сферы, является одной из главных составляющих повышения конкурентоспособности экономики и может быть эффективно решена только программно-целевым методом.

Целью Программы является создание условий для развития жилищной сферы, обеспечение повышения доступности жилья и уровня благоустройства населенных пунктов, развитие современной и эффективной коммунальной и дорожно-транспортной инфраструктуры Кормиловского муниципального района. Достижение поставленной цели в   
2023 году обеспечено путем решения следующих задач:

1) обеспечение развития жилищного строительства в Кормиловском муниципальном районе и создание безопасных и комфортных условий для проживания населения (в рамках подпрограммы 1 «[Создание условий](consultantplus://offline/ref=3F0F10EAA4E2067584EE98E54154B6496B9E8050DD024ECF9B6A181F038C0FCC834ACF0507BDD9625D09F9AE528B2FAC7119407FF30468D91C873910O1g5F) для обеспечения граждан доступным жильем и условий для формирования комфортной городской среды»);

2) повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов (в рамках подпрограммы 2 «[Комплексное развитие](consultantplus://offline/ref=77BEFB0AB67E85251E693563E71E1AEF0ECFB3D007AC1D1F85A23456A1DD9C7F6F10F3D16E7FD7D062365F86132B739FD8BAD6A71D443C2DA0896430p4hDF) системы коммунальной инфраструктуры»);

3) совершенствование экономических и организационных механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры Кормиловского муниципального района (в рамках подпрограммы 3 «[Развитие энергосбережения](consultantplus://offline/ref=1AD9ACEDFA4D6B233567BA2219FC61364C9A46ECE967954430732B1BB1C7E9C850CAB586A2605F8A2831CE2A8EDFDE17587849C7FC6B9A736A9E0412p7i8F) и повышение энергетической эффективности в Кормиловском муниципальном районе»);

4) развитие современной и эффективной дорожно-транспортной инфраструктуры, повышение транспортной доступности населения (в рамках подпрограммы 4 «[Развитие дорожной](consultantplus://offline/ref=A5A2736CB7C700AAA71DC20FBFF2305A94C492AFD0458FF05D6B3821887E9A75C9B1285CB0CF1E9BCEE1379E71EE2E9A129865DA9532694114DAF26400j7F) деятельности и транспортной системы»).

Расчет степени достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации муниципальной программы представлен в прилагаемой таблице:

1) обеспечение ежегодного объема ввода жилья в эксплуатацию в расчете на одного жителя Кормиловского района не менее 0,4 кв.м. Плановое значение ожидаемого результата – 0,4 кв.м/чел., фактическое – 0,13 кв.м/чел. (В 2023 году введено 3074 кв. метров жилья, что составляет 0,13 кв.м. на человека).

2) снижение уровня износа фондов коммунальной инфраструктуры. Плановое значение ожидаемого результата – 64,7 процента, фактическое – 48,85 процента.

3) улучшение качества автомобильных дорог, находящихся в собственности Кормиловского муниципального района. Плановое значение ожидаемого результата – 0,4 километра, фактическое – 0 километров. В отчетном периоде ремонт автомобильных дорог, находящихся в собственности Кормиловского муниципального района, не производился.

Финансовое обеспечение мероприятий Программы в 2023 году предусмотрено в размере 70 356 236,11 рублей. Кассовое исполнение мероприятий Программы составило 70 223 783,06 рублей (или 99,8 процентов от планового значения).

I. Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения граждан доступным жильем и условий для формирования комфортной городской среды» (далее – подпрограмма 1).

Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы 1 за счет средств бюджета Кормиловского муниципального района в 2023 году составил 2 159 000,00 рублей (100 % от планового значения).

Целью подпрограммы является «Создание условий для развития жилищной сферы и повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образований Кормиловского муниципального района».

Для достижения поставленной цели подпрограммы было обеспечено решение следующих задач:

1. Обеспечение предоставления молодым семьям социальных выплат на строительство (реконструкцию) жилья.

2. Обеспечение предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение или строительство жилья.

3. Развитие муниципального жилищного фонда.

4. Создание опережающих предложений по предоставлению земельных участков для комплексного освоения в целях подготовки документов территориального планирования и документации по планировке территории.

5. Развитие комплексного обустройства населенных пунктов Кормиловского муниципального района.

Достижение поставленных задач подпрограммы осуществлялось через реализацию основных мероприятий:

- развитие индивидуального жилищного строительства;

- оказание государственной поддержки молодым семьям при приобретении или строительстве жилья;

- строительство многоквартирных домов либо приобретение жилых помещений в целях формирования муниципального жилищного фонда;

- подготовка документов территориального планирования Кормиловского муниципального района, в том числе внесение изменений в такие документы и разработка на их основании документации по планировке территории;

- повышение уровня комплексного обустройства территорий городского и сельских поселений.

По результатам оценки эффективности реализации Подпрограммы по целевым индикаторам за 2023 год составила 53,6 процентов, степень достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации подпрограммы за 2023 год составила 51,3 процентов, что соответствует неэффективному выполнению подпрограммы.

Выполнены плановые показатели по следующим целевым индикаторам:

1) объем введенного в эксплуатацию жилья (с нарастающим итогом). На 2023 год в рамках подпрограммы 1 запланированный объем жилья составляет 2000 кв. метров. На территории Кормиловского района в 2023 году осуществлено строительство и реконструкция индивидуального жилья. Введено в эксплуатацию 3074 кв. м. жилья, из них на территории Кормиловского городского поселения 1564,9 кв.м.

2) количество населенных пунктов, по которым установлены границы территориальных зон, а также границы населенных. Значение показателя на 2023 год составляет 7 единиц, план 3 единицы.

В 2023 году в координатной системе установлены границы населенного пункта Михайловского сельского поселения - с. Михайловки установлены территориальные зоны (в рамках муниципальной программы Кормиловского муниципального района «Совершенствование муниципального управления Кормиловского муниципального района на 2021 – 2026 годы» предоставлен иной межбюджетный трансферт из бюджета муниципального района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями по установлению границ территориальных зон, а также границ населенных пунктов). Также в рамках мероприятия установлены границы населенных пунктов и границы территориальных зон в 6 населенных пункта Юрьевского сельского поселения (Юрьево, Игнатьево, Кольцово, Круглово, Никитино, Рощинский) и в с. Некрасовка Некрасовского сельского поселения, данные отражены в Едином государственном реестре недвижимости.

3) количество реализованных общественно значимых проектов по благоустройству территорий.

Администрацией Кормиловского муниципального района был проведен отбор муниципальных образований Кормиловского муниципального района для предоставления иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Кормиловского муниципального района из бюджета Кормиловского муниципального района. По результатам отбора 3 муниципальным образованиям (Новосельское сельское поселение, Сыропятское сельское поселение, Черниговское сельское поселение) представлен иной межбюджетный трансферт на выполнение мероприятий по благоустройству общественных территорий и подходов к ним, составляет 100 % от запланированного значения. Объем средств расходов местного бюджета составил 300 000,00 рублей.

На снижение эффективности подпрограммы 1 повлияло неисполнение плановых значений по следующим целевым индикаторам:

1. количество молодых семей, которым предоставлена государственная поддержка на строительство или приобретение жилья. Плановое значение 5 семей.

В отчетном году в списке граждан на предоставление государственной поддержки на строительство или приобретение жилья ни одна молодая семья не числилась.

2) объем ввода специализированного жилья.

В 2023 году строительство специализированного жилья не осуществлялось. Плановое значение составляет 33 кв. метров жилья, фактически целевое значение не достигнуто.

3) уровень обеспеченности сельских поселений Кормиловского муниципального района утвержденными (актуализированными) генеральными планами.

В отчет периоде утверждение (актуализация) генеральных планов сельских поселений Кормиловского муниципального района не осуществлялась в связи с отсутствием финансовых средств в бюджете района на указанные цели. В 4 поселениях муниципального района (Борчанском, Победительском, Юрьевском, Кормиловском) утверждены генеральные планы в предыдущие периоды. Плановое значение составляет 100 %, фактически значение целевого индикатора - 36,36%.

Расчет степени достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации подпрограммы представлен в прилагаемой таблице:

1) увеличение годового объема ввода жилья в эксплуатацию до 13 000 кв.м за период с 2021 по 2026 годы. Плановое значение ожидаемого результата – 2000 квадратных метров, фактическое – 3074 квадратных метров, плановое значение ожидаемого результата достигнуто.

2) обеспечение предоставления социальных выплат отдельным категориям граждан на строительство (реконструкцию) и приобретение жилья за период с 2021 по 2026 годы 25 семьям. Плановое значение ожидаемого результата – 5 семей, фактическое – 0, плановое значение ожидаемого результата не достигнуто.

3) обеспечение ввода не менее 207 кв.м. жилья специализированного жилищного фонда за период с 2021 по 2026 годы. Плановое значение ожидаемого результата – 33 квадратных метров, фактическое – 0,0 квадратных метров.

II. Подпрограмма 2 «[Комплексное развитие](consultantplus://offline/ref=77BEFB0AB67E85251E693563E71E1AEF0ECFB3D007AC1D1F85A23456A1DD9C7F6F10F3D16E7FD7D062365F86132B739FD8BAD6A71D443C2DA0896430p4hDF) системы коммунальной инфраструктуры» (далее – подпрограмма 2).

Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы 2 за счет средств бюджета Кормиловского муниципального района за 2023 год составил 54 482 981,94 рублей, фактические расходы составили 54 482 981,94 рублей.

Цель подпрограммы является «Повышение качества и надежности предоставление коммунальных услуг населению и объектам социального назначения».

В рамках достижения цели подпрограммы осуществлялись следующие задачи:

1. Обеспечение населения, социальных объектов надежным и качественным теплоснабжением.

2. Обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами.

3. Содействие развитию инженерной инфраструктуры.

4. Создание условий для обеспечения жителей Кормиловского муниципального района услугами сотовой связи.

Достижение поставленных задач подпрограммы осуществлялось через реализацию основных мероприятий:

- развитие системы теплоснабжения;

- развитие систем водоснабжения;

- реализация регионального проекта «Чистая вода», направленного на достижение целей федерального проекта «Чистая вода»;

- поддержание в актуальном состоянии схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;

- развитие единой информационно-коммуникационной инфраструктуры на территории Кормиловского муниципального района.

По результатам оценки эффективности реализации Подпрограммы по целевым индикаторам за 2023 год составила 66,67 процентов, степень достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации подпрограммы за 2023 год составила 0,0 процентов, что соответствует низкой эффективности выполнения подпрограммы.

Эффективность исполнения основных мероприятий подпрограммы 2 в 2023 году обеспечена за счет следующих целевых индикаторов подпрограммы:

1) доля котельных, обеспеченных резервными источниками электроснабжения.

В рамках данного мероприятия осуществлено приобретение резервного источника электроснабжения на котельную д. Веселый Привал все остальные котельные были обеспечены резервными источниками электроснабжения в предыдущие годы. Таким образом, доля котельных обеспеченных резервными источниками электроснабжения составляет 100 %

2) доля термоблоков (котельных), обеспечивающих теплоснабжение в общем количестве приобретенных термоблоков (котельных).

В 2023 году приобретено 2 газовых Термоблока ТГУ – Норд 350М, в с. Алексеевка для теплоснабжения образовательных организаций.

Фактическое значение целевого индикатора составляет 100 процентов и соответствует плановому показателю.

3) количество обслуживаемых газопроводов, находящихся в собственности Кормиловского муниципального района, расположенных на территории поселений.

В 2023 году проводилось обслуживание 1 газопровода в с. Михайловка Кормиловского района, находящегося в собственности Кормиловского муниципального района.

Значение показателя равно запланированному значению и составляет 1 единицу.

4) доля предприятий жилищно-коммунального комплекса, оказывающих услуги теплоснабжения, получивших субсидию на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат.

Теплоснабжением организаций и населения в Кормиловском районе осуществляется 4 теплоснабжающими организациями. В отчетном году предоставлялись субсидии МУП "Коммунальник" на возмещение части затрат, связанных с организацией системы передачи данных и сигнализации с котельных в диспетчерский пункт, подготовкой к отопительному сезону и иных расходов, связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения. Плановое значения индикатора 25 процентов, фактическое – 25 процентов.

5) протяженность приобретенной трубной продукции теплотехнического и водохозяйственного назначения.

В 2023 году в рамках государственной программы Омской области приобретена трубная продукция теплотехнического назначения в с. Алексеевка, с. Юрьево, общей протяженностью 1,0 километров.

6) ввод в эксплуатацию муниципальных объектов теплоснабжения. Значение показателя равно запланированному значению и составляет 2 единицы.

В 2023 году приобретено два термоблока ТГУ НОРД - 250 и ТГУ НОРД - 240 м для отопления общеобразовательных учреждений с. Юрьево.

7) доля котельных, обеспеченных резервными источниками электроснабжения.

В 2023 году приобретен и установлен прибор учета энергетических ресурсов на котельную в с. Победитель, что позволило обеспечить соблюдение Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденный приказом Минэнерго России от 13.01.2003 № 6.

8) отсутствие просроченной кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам в рамках реализации прочих мероприятий. Значение показателя равно запланированному значению и имеет нулевое значение. В 2023 году произведена оплата тепловой энергии в МБОУ «Юрьевская СОШ».

9) протяженность отремонтированных водопроводных сетей, расположенных на территориях сельских поселений, заключивших Соглашение по организации в границах поселения водоснабжения населения, водоотведения.

В 2023 году предоставлены межбюджетные трансферты бюджету Сыропятского сельского поселения на осуществление полномочий по организации в границах поселения водоснабжения населения и водоотведения. В рамках указанного мероприятия Администрацией Сыропятского сельского поселения отремонтированы участки внутрипоселковой водопроводной сети по ул. Береговая в с. Сыропятское, общей протяженностью 0,2 км.

10) протяженность приобретенной трубной продукции теплотехнического и водохозяйственного назначения. Значение показателя равно запланированному значению и составляет 0,25 километров.

В 2023 году приобретена трубная продукция водохозяйственного назначения, протяженностью 250 м для замены аварийного участка водопровода в с. Борки.

11) ввод в эксплуатацию муниципальных объектов водоснабжения. Значение показателя равно запланированному значению и составляет 1 единицу.

В 2023 году ввод объекта в эксплуатацию объекта водоснабжения «Строительство водопроводных сетей от д. Богдановка до д. Зотино». Строительство водопроводных сетей запланировано в рамках реализации государственной программы в плановом периоде (Акт приемки законченного строительного объекта № 1 от 28.08. 2023 года).

На снижение эффективности подпрограммы 2 повлияло неисполнение плановых значений по следующим целевым индикаторам:

1) протяженность реконструированного объекта. Плановое значение целевого индикатора составляет 3,5 километров, фактическое значение равно 0,0.

В 2023 году строительство и (или) реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения не осуществлялась.

2) количество актуализированных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в отчетном периоде не осуществлялась.

Расчет степени достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации подпрограммы представлен в прилагаемой таблице:

1) увеличение протяженности реконструируемых внутрипоселковых водопроводных сетей на 17 км. Плановое значение ожидаемого результата – 3,5 километров, фактическое – 0,0, плановое значение ожидаемого результата не достигнуто.

2) увеличение количества административно-территориальных центров сельских поселений, обеспеченных питьевой водой надлежащего качества. Плановое значение ожидаемого результата – 1 единица, фактическое – 0, плановое значение ожидаемого результата не достигнуто.

III. Подпрограмма 3 «Развитие энергосбережения и повышение энергетической эффективности в Кормиловском муниципальном районе» (далее – подпрограмма 3).

Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы 3 за счет средств бюджета Кормиловского муниципального района за период 2023 года составил 1 371 410,78 рублей, фактические расходы составили1 371 410,78 рублей.

Цель подпрограммы является «Формирование целостной и эффективной системы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Кормиловского муниципального района».

В рамках достижения цели подпрограммы осуществлялись следующие задачи:

1. Повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек в бюджетной сфере.

2. Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Достижение поставленных задач подпрограммы осуществлялось через реализацию основных мероприятий:

- выявление резервов снижения потребления топливно-энергетических ресурсов в учреждениях бюджетной сферы;

- предоставление информации для включения в государственную информационную систему в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (ГИС).

По результатам оценки эффективности реализации Подпрограммы по целевым индикаторам за 2023 год составила 78,37 процентов, степень достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации подпрограммы за 2023 год составила 100,0 процентов, что соответствует низкой эффективности выполнения подпрограммы.

Эффективность исполнения основных мероприятий подпрограммы 3 в 2023 году обеспечена за счет выполнения плановых показателей по следующим целевым индикаторам:

1) количество установленных и поверенных приборов учета тепловой энергии. Плановое значение показателя – 4 единицы, фактическое значение показателя – 9 единиц.

В отчетном периоде в МБОУ "Некрасовская СОШ", МБОУ "Немировская СОШ"(2 шт.), МДОУ "Алексеевская СОШ" (2 шт.), МБОУ "Богдановская СОШ" и МБОУ "Георгиевская" произведена поверка приборов учета энергетических ресурсов. В МБОУ "Богдановская СОШ", МБОУ "Георгиевская СОШ", МБОУ "Алексеевская СОШ", МБОУ "Юрьевская СОШ", МДОУ "Алексеевский детский сад" проведено техническое обслуживание приборов учета (замена блоков питания, замена расходомеров ПРЭМ).

2) количество муниципальных учреждений Кормиловского муниципального района, в которых проведена модернизация системы теплоснабжения.

В отчетном периоде выполнен ремонт системы отопления в МБОУ "Кормиловский Лицей" и МУ "Центр ФЭИМ и ХО".

Плановое значение показателя – 2 единицы, фактическое значение показателя – 2 единицы.

3) количество муниципальных учреждений Кормиловского муниципального района, в которых проведена модернизация системы электроснабжения.

В 2023 году проведен электромонтажные работы (вводного распределительного устройства) в МБОУ "Михайловское СОШ". Значение целевого индикатора составляет 1 единице и соответствует запланированному.

4) доля муниципальных учреждений и учреждений и органов местного самоуправления, предоставивших энергетические декларации, в общем количестве муниципальных учреждений и органов местного самоуправления Кормиловского муниципального района, зарегистрированных в государственной информационной системе в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

В государственной информационной системе «Энергоэффективность» зарегистрировано 32 муниципальных учреждения Кормиловского муниципального района. Всеми муниципальными учреждениями заполнена и согласована декларация о потреблении энергетических ресурсов.

Таки образом фактическое значение показателя равно 100 процентов при плановом значении целевого индикатора 100 процентов.

На снижение эффективности подпрограммы 3 повлияло неисполнение плановых значений по следующим целевым индикаторам:

1. доля муниципальных учреждений, в которых проведены мероприятия по тепловой защите зданий.

В 2023 году проведены мероприятия по тепловой защите здания - замена окон, замена входной двери в МУ "Кормиловский молодежный центр" (окна, дверь 1); МБОУ «Борчанская СОШ» (окна).

Таким образом, мероприятия по тепловой защите зданий выполнены в 2 муниципальных учреждениях из 33 муниципальных учреждений.

Значение показателя равно 6,06 процентов при плановом значении 70 процентов.

2) количество муниципальных учреждений Кормиловского муниципального района, в которых проведена модернизация системы водоснабжения.

В 2023 году установлен счетчик расхода воды в МУК КМР «Кормиловская межпоселенческая центральная библиотека».

Плановое значение показателя – 2 единицы, фактическое значение показателя – 1 единица.

3) количество информационных материалов, размещенных в печатных и электронных средствах массовой информации.

Плановое значение показателя – 4 единицы, фактическое значение показателя – 2 единицы.

На официальном сайте Кормиловского муниципального района, а также в социальных сетях за 2023 год размещено два информационных материала в области энергосбережения.

В мае 2023 стартовал Всероссийский VI фестиваль энергосбережения и экологии «ВместеЯрче». В рамках фестиваля проведены различные мероприятия, с целью воспитания у подрастающего поколения бережного отношения к природным ресурсам и энергии.

Расчет степени достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации подпрограммы представлен в прилагаемой таблице:

1) снижение удельного расхода электрической энергии на снабжение муниципальных учреждений Кормиловского муниципального района. Плановое значение ожидаемого результата – 62,0 кВт.ч/на 1 человека населения, фактическое – 62,5 п кВт.ч/на 1 человека населения, плановое значение ожидаемого результата не достигнуто на 0,5 кВт.ч/на 1 человека населения.

2) снижение удельного расхода тепловой энергии на снабжение муниципальных учреждений Кормиловского муниципального района. Плановое значение ожидаемого результата – 0,2 Гкал/кв.м, фактическое – 0,19 Гкал/кв.м, плановое значение ожидаемого результата практически достигнуто.

IV. Подпрограмма 4 «Развитие дорожной деятельности и транспортной системы» (далее – подпрограмма 4).

Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы 4 за счет средств бюджета Кормиловского муниципального района за 2023 год составил 12 342 843,39 рублей, фактические расходы составили 12 210 390,34 рублей.

Цель подпрограммы является повышение эффективности дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения, обеспечение безопасности дорожного движения и повышение качества транспортного обслуживания населения.

В рамках достижения цели подпрограммы необходимо реализовать следующие задачи:

1. Обеспечение надлежащего технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения и безопасности дорожного движения.

2. Подготовка документации по вопросу передачи автомобильных дорог в собственность поселений Кормиловского района в порядке разграничения полномочий, предусмотренных федеральным законодательством.

3. Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам и обеспечение устойчивого, надежного и безопасного функционирования пассажирского транспорта на территории Кормиловского муниципального района.

Достижение поставленных задач подпрограммы осуществлялось через реализацию основных мероприятий:

- обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- оформление прав собственности на объекты недвижимости (автомобильные дороги);

- обеспечение потребности населения в услугах по перевозке пассажиров транспортом общего пользования в границах муниципального района.

По результатам оценки эффективности реализации Подпрограммы по целевым индикаторам за 2023 год составила 86,23 процентов, степень достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации подпрограммы за 2023 год составила 100 процентов, что соответствует удовлетворительной оценки эффективности выполнения подпрограммы.

Эффективность исполнения основных мероприятий подпрограммы 4 в 2023 году обеспечена за счет выполнения плановых показателей по следующим целевым индикаторам:

1) доля дорог, оформленных в собственность Кормиловского муниципального района, от общего количества дорог, подлежащих оформлению в собственность Кормиловского муниципального района. Значение показателя равно запланированному значению и составляет 100 процентов.

В собственности Кормиловского муниципального района находится 2 автомобильные дороги общей протяженностью 4,9 км. В настоящее время потребность в оформлении автомобильных дорог в собственность района отсутствует Справочно: с учетом поселений общая протяженность автомобильных дорог Кормиловского муниципального района составляет 204,6 км., из них оформлено в собственность 114,484 км.

2) доля охвата поселений в границах муниципального района регулярным транспортным сообщением автомобильным транспортом.

В составе Кормиловского муниципального района находится 11 муниципальных поселений. В районе функционирует 11 муниципальных маршрутов регулярных перевозок. Перевозчиком является АО «Омскоблавтотранс». Все 11 поселений охвачены транспортным сообщением.

Значение показателя равно запланированному значению и составляет 100 процентов.

На снижение эффективности подпрограммы 4 повлияло неисполнение плановых значений по следующим целевым индикаторам:

1) площадь автомобильных дорог с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт. Плановое значение показателя – 31 тысяч квадратных метров, фактическое значение показателя – 16.36 тысяч квадратных метров.

В 2023 году в рамках государственной программы Омской области «Комплексное развитие сельских территорий Омской области», произведен ремонт участков автомобильных дорог местного значения в р.п. Кормиловка, с. Борки, с. Некрасовка, д. Сосновка, с. Новоселье, д. Немировка, с. Юрьево. Также поселениями выполнен ямочный ремонт автомобильных дорог, общая площадь составила 16 360,533 кв.м.

Расчет степени достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации подпрограммы представлен в прилагаемой таблице:

1) снижение доли протяженности дорог, не отвечающих нормативным требованиям. Плановое значение ожидаемого результата – 81,0 процент, фактическое – 52,7 процента, плановое значение ожидаемого результата достигнуто.

2) охват всех поселений Кормиловского муниципального района регулярным транспортным сообщением автомобильным транспортом. Плановое значение ожидаемого результата – 100 процентов, фактическое – 100 процентов, плановое значение ожидаемого результата достигнуто.

Информация о результатах реализации мероприятий, основных мероприятий прилагается к пояснительной записке.

Срок реализации программы составляет 6 лет: 2021 – 2026 годы.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы в целом по целевым индикаторам за 2023 год составила 71,22 процента, степень достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации муниципальной программы в целом за 2023 год составила 57,6 процента. Можно сделать вывод о том, что эффективность реализации муниципальной программы Кормиловского муниципального района «Жилищное строительство. Развитие коммунальной транспортной инфраструктуры Кормиловского муниципального района на 2021-2026 годы» за 2023 год неудовлетворительная.